**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część II kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi i przechowania dolnego podestu molo i trybun przenośnych w latach 2019-2020.

Termin realizacji usługi: od 15.04.2019 r. do 31.10.2020 r.

W skład usługi wchodzi:

# Kompleksowa obsługa dolnego podest Molo w Gdańsku Brzeźnie

W skład usługi wchodzi montaż, demontaż oraz konserwacja i przechowanie dolnego podestu Molo w Gdańsku Brzeźnie o powierzchni 200m2, wykonany z drewna.

Wykonawca przed każdym montażem zabezpieczy własnymi nakładami podest dolnego mola w Brzeźnie przed działaniem wody morskiej, a po demontażu zakonserwuje i naprawi uszkodzenia.

Terminy montażu i demontażu dolnego podestu mola w Gdańsku Brzeźnie:

* Do 30.04. każdego roku trwania umowy montaż
* od 15.10. do 31.10. każdego roku trwania umowy demontaż

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów realizacji poszczególnych elementów zamówienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 14 dni przed zaplanowaną usługą.

Wykonawca zobowiązany jest:

* wystąpić i uzyskać zgodę od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na przejazd sprzętu mechanicznego i transportowego na teren pasu nadmorskiego.

#  Kompleksowa obsługa trybun przenośnych stadionu letniego

W skład usługi wchodzi:

* odbiór trybun ze wskazanego miejsca,
* transport
* montaż na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnie oraz
* demontaż i przechowanie w skład, którego wchodzi:
	+ przechowanie trybun w sezonie zimowym w hali, lub na placu pod zadaszeniem
	+ zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych
	+ konserwację trybun:
	+ wymiana zużytych lub uszkodzonych części konstrukcji trybun
	+ wymiana uszkodzonych siedzisk
	+ usunięcie ognisk korozji, Wykonawca każdorazowo omówi technologię usuwania korozji z Zamawiającym

Trybuny:

trybuna A - duża na 300 osób (połączone 2 małe trybuny) - 5 rzędów – ustawienie wzdłuż wydmy (w odległości min. 5m od podstawy wydmy)

trybuna B - mała na 150 osób - 5 rzędów - prostopadle do wydm (za bramką boiska od strony Jelitkowa)

trybuna C - mała na 150 osób - 5 rzędów - prostopadle do wydm (za bramką od strony Molo)

Przed rozpoczęciem montażu, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót i konkretnej lokalizacji z Zamawiającym oraz przejścia przeszkolenia z montażu, przeprowadzonego przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest:

* używać do montażu sprzętu mechanicznego i transportowego zgodnego z warunkami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku dotyczącymi rejonu pasa nadmorskiego,
* wystąpić i uzyskać zgodę od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Urzędu Morskiego w Gdyni na wjazd sprzętu mechanicznego i transportowego na pas nadmorski.

Trybuny do odbioru znajdują się w Gdańsku, przy ul. Wyzwolenia 35

Terminy realizacji usługi:

* transport, montaż i odbiór trybun w 2019 – do 14 maja 2019r.
* demontaż trybun w 2019 – do 30 września 2019r.
* transport oraz przechowanie trybun – od dnia zakończenia demontażu do dnia rozpoczęcia montażu w 2020 roku,
* odbiór trybun w 2020 – do 14 maja 2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie zmiany terminów odbiorów trybun, o czym Wykonawca zostanie poinformowany min. 1 miesiąc przed planowaną zmianą.

Przekazanie terenu pod montaż może nastąpić nie wcześniej niż 1 tydzień przed terminem odbioru każdego roku trwania umowy. Demontaż może trwać maksymalnie 1 tydzień od dnia rozpoczęcia.

Do czasu odbioru trybun przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich ochrony na własny koszt.

Po stronie Zamawiającego:

* wyrównanie terenu plaży,
* uzyskanie pozwolenia Urzędu Morskiego na posadowienie obiektu
* uzyskanie operatów wodno-prawnych

|  |
| --- |
| **UWAGA:**Trybuny przenośne i dolny pomost molo są przechowywane w Gdańsku, przy ul. Wyzwolenia 35.Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy trybuny przenośne i dolny pomost molo w miejscu ich przechowania, które wskazano w zdaniu poprzedzającym. Koszty transportu, załadunku i rozładunku Wykonawca winien ująć przy wykonaniu pierwszego montażu trybun przenośnych i dolnego pomostu molo. |